# Отчёт о ходе реализации проекта

Уважаемый Иванов Иван Иванович,

представляем вашему вниманию отчёт о текущем состоянии проекта PRJ-2025-001 — Внедрение ERP-системы.

Срок завершения: 01.03.2026.

Бюджет: 12 551 862,00 (двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля.

Компания: ООО "ТехноСофт"

Отдел: отдел разработки информационных систем

Контактные лица проекта:

Петров Пётр Петрович — +7 (900) 123-45-67

Сидорова Анна Викторовна — +7 (901) 765-43-21

Количество участников проекта: 12 человек.

| Аннотация к проекту: | В настоящем докладе представлен анализ текущего состояния |
| --- | --- |
| проекта по внедрению ERP-системы. Рассматриваются достигнутые результаты, основные |  |
| риски и планы по их минимизации. Особое внимание уделено вопросам интеграции и |  |
| подготовке сотрудников к работе с новой платформой. |  |

| Этап работ | Описание работ ООО "ТехноСофт" | Сроки реализации | Ответственный | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка |  |  |  |  |
| 1 | Сбор и анализ требований | 2025-10-20 | Сергеев А.А. | 120 000,00 |
| 2 | Настройка инфраструктуры и серверов | 2025-10-30 | Белова Г.М. | 240 000,00 |
| Разработка |  |  |  |  |
| 3 | Разработка модулей интеграции | 2025-12-01 | Иванов И.И. | 350 000,00 |
| 4 | Разработка бизнес-логики ERP | 2026-01-15 | Ким Д.С. | 620 000,00 |
| Тестирование |  |  |  |  |
| 5 | Функциональное тестирование | 2026-02-01 | Белов П.П. | 185 000,00 |
| 6 | Нагрузочное тестирование | 2026-02-15 | Миронова К.А. | 210 000,00 |
| Внедрение |  |  |  |  |
| 7 | Обучение сотрудников | 2026-02-20 | Смирнова О.В. | 90 000,00 |
| 8 | Развёртывание на продуктив | 2026-03-01 | Кириллов М.С. | 160 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 1 975 000,00 |

Адрес для корреспонденции: ООО "ТехноСофт", г. Москва, ул. Ленина, д. 12

Уведомить: Кузнецову Марию Сергеевну, директор департамента

Подписной список:

|  | Петров Пётр Петрович |
| --- | --- |
| подпись | (фамилия, имя, отчество) |

|  | Сидорова Анна Викторовна |
| --- | --- |
| подпись | (фамилия, имя, отчество) |